**2015**



**ОТЧЕТ о работе МКУ «Пермское городское лесничество»**

**ОТЧЕТ**

**о проделанной работе МКУ «Пермское городское лесничество»**

**за 2015 год по лесохозяйственным мероприятиям.**

Городские леса как защитные леса используются в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. Основной задачей ведения лесного хозяйства в городских лесах является равномерное распределение рекреационной нагрузки с целью сохранения защитных функций леса.

МКУ «Пермского городское лесничество» работает на основании лесохозяйственного регламента, утвержденного Постановлением администрации города Перми от 05.05.2012 № 38-П (в ред. от 29.03.2013 № 208) и иных нормативно – правовых документов производит комплекс лесохозяйственных мероприятий по охране, защите, воспроизводству и благоустройству городских лесов.

Лесные пожары – одна из наиболее актуальных проблем в процессе сохранения городских лесов. Важное место в борьбе с пожарами занимают профилактический комплекс мероприятий, направленный на своевременное обнаружение очагов огня, предотвращение возникновения лесных пожаров и ограничение скорости их распространения.

Одним из основных противопожарных мероприятий является устройство и содержание минерализованных полос, благодаря которым локализируются верховые пожары. В 2015 году содержалось (обновлялось) и было устроено 195,6 км минерализованных полос, по сравнению с 2014 годом в 1,2 раза меньше.

Для обеспечения доступа автомобилей МЧС России к месту возникновения пожара в 2015 году в нормативном состоянии поддерживалось 157,5 км дорог противопожарного назначения.

В рамках лесохозяйственных работ было заменено (установлено) 132 квартальных столба, была произведена расчистка квартальных просек протяженностью 76,1 км, что на 10% выше чем в 2014 году.

Для организации своевременного тушения пожаров в нормативном состоянии содержалось 10 противопожарных водоема.

При проведении противопожарных мероприятий активно велась работа с жителями города. Как показывает статистика большая часть возгораний в лесах происходит по вине человека из-за несоблюдения элементарных правил поведения в лесу. С этой целью было распространено 1162 листовок, что в 1,1 раза больше по сравнению с 2014 годом, а также было приведено в порядок и отремонтировано 75 предупредительных аншлагов противопожарной тематики.

Городским лесничеством проводится большая работа по противопожарным мероприятиям. Последние 3 года наблюдается снижение фактов загораний на территории городских лесов, лесных пожаров не зафиксировано вообще. Так в 2015 году обнаружено и ликвидировано в первые сутки всего 4 загорания суммарной площадью 0,49 га.

Таблица № 1 Количество загораний в период с 2013- 2015 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Количество загораний | 6 | 15 | 4 |
| Площадь | 3,11 га | 2,425 га | 0,49 га |
| Ущерб | нет | нет | нет |

В феврале были проведены штабные учения, а 09.06.2015 Верхне-Курьинском участковом лесничестве были проведены тактико-специальные учения по отработке навыков передачи информации, реагирования, взаимодействия со службами экстренного реагирования, локализации, тушения природных пожаров лесничие принимали участие в КЧС районов, города. Данное мероприятие показало готовность и слаженность в работе всех участников учения, работники Пермского городского лесничества показали свой профессионализм. По результатам учения получили высокую оценку городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Большой проблемой городских лесов является мусор с одной стороны, это источник возникновения пожаров, а с другой - ухудшает санитарно-экологическую ситуацию и эстетическую привлекательность. Очистка городских лесов от мусора проводилась на площади 102,8 га, подрядчиком организации ООО КАМА-РД-ЭКО. Для предупреждения образования несанкционированных свалок в городских лесах, в течение года проводилась разъяснительная работа с жителями частного сектора и посетителями леса.

В 2015 году были проведены работы по уборке захламленности и сбору валежника во всех участковых лесничествах, за весенне-летний период было утилизировано 1012,2 м3.

В течение всего года в рамках охраны лесов от несанкционированных заездов транспорта проводились работы по оборудованию временных преград и содержанию шлагбаумов. Было оборудовано 32 преграды, отремонтировано 14 шлагбаумов и 5 - установлено в 2015 году.

В 2015 году работа с ТОС, СНТ велась более активно, чем в предыдущие годы. Председатели СНТ и ТОС стали активно принимать участие в ликвидации свалок мусора, дабы избежать загораний, контактируют с лесничими, информируют о каких-либо нарушениях, это немало важно в совестной работе. В Верхнее-Курьинском участковом лесничестве при тесной работе с ТОС «Акуловский» были установлены преграды для предотвращения навалов мусора и снега на территории городских лесов.

В Черняевском участковом лесничестве 5 октября 2015 года состоялось открытия первого Визит-центра. Он стал местом проведения тематических и сезонных экспозиций о природе данного лесничества, о редких растениях и животных, которые здесь встречаются. В визит-центре будут проводится консультации с жителями, организовываться круглые столы и мастер-классы. Визит – центр является как бы отправной точкой в путешествии по Черняевскому лесу.

Большое значение при организации массовых физкультурно-оздоровительных площадок имеет пропаганда здорового образа жизни. Занятие на оздоровительных площадках в лесу имеет большое значение не только как средства, направленные на снижение заболеваемости и повышение трудоспособности населения, но и как мероприятия по обеспечению здорового образа жизни.

Обустройство комплексных мест отдыха позволит жителям близлежащий районов активно заниматься оздоровлением, привлекая детей, а также представителей старшего поколения, так 2015 году в Черняевском лесу оборудовано 2 комплексных места отдыха - «Чаша» и «Солнечная поляна».

В целях обустройства рекреационных зон и регулирования рекреационной нагрузки в городских лесах было обустроено 20 простых модулей мест отдыха и отремонтировано 70 простых модулей мест отдыха.

Впервые в Верхне-Курьинском участковом лесничестве появились места отдыха вблизи микрорайона «Пролетарский», а также большую благодарность работники Верхне-Курьинского участкового лесничества получили от жителей, за установку детской качели и лавочек, которые были сделаны силами лесничества и из подручных материалов.

Для удобства граждан, занимающихся активным отдыхом в лесу, проводилось скашивание сорных трав на площади 5,41 га, подготовка беговых дорожек, лыжных трасс и конных троп общей протяженностью 31,5 км.

В 2015 году было обустроено еще 3 экологические тропы, общей протяженностью 7,9 км: в Верхне-Курьинском участковом лесничестве -«Пролетарская» - 4,6 км, в Нижне-Курьинском участковом лесничестве - «Новокрымская» - 3,2 км, в Черняевском участковом лесничестве - «Детская тропа» - 100 м.

В рамках познавательной и просветительской деятельности стоить отметить, что в участковых лесничествах отмечено большее количество проведенных экскурсий, по сравнению с прошлым годом, это говорит о том, что жители других район стали интересоваться, и хотят приблизиться к лесу, так же отмечается, что лесом интересуются не только школьники и студенты, но и жители города разных возрастов.

Для улучшения санитарного состояния в городских лесах проводились работы по охране (огораживанию) муравейников в количестве 53 шт.

Жители города стали активно участвовать в подкормке птиц и животных, а со стороны лесничества проводятся мероприятия по изготовлению и развешиванию кормушек, дуплянок и скворечников, поддерживалось в нормативном состоянии 204 гнездовья В зимнее время года проводилась подкормка птиц и животных, развешано 102 кормушки.

Ежегодно проводится обработка от клещей дорожно-тропиночной сети в общей сложности почти 604 га.

В рамках задачи по охране и защите лесов нарушений законодательства в 2015 году было выявлено 142 лесонарушения: 29 незаконных рубок, 28 самовольных захватов и строительства, 85 прочих. Подготовлено и направлено в отделы полиции г. Перми 29 материалов, в инспекцию управления по экологии и природопользованию администрации города Перми 113 материалов для принятия мер реагирования.

Таблица № 2 Количество лесонарушений за период 2013-2015 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Количество незаконных рубок | 58 | 12 | 29 |
| Количество самовольных захватов, прочих лесонарушений | 67 | 86 | 113 |

Увеличение количества лесонарушений объясняется тем, что работниками лесничества в 2015 году проводились мероприятия по уточнению границ городских лесов, а также велось активное взаимодействие со смежными землепользователями.

В соответствии с проектом освоения лесов на территории лесничества проводились работы по лесовостановлению, с этой целью были проведены работы по подготовке почвы для создания ландшафтных культур на общей площади 2,2 га, работы по содействию естественному возобновлению – 22 га, посадка и уход за ландшафтными культурами на площади 36 га во всех лесничествах. Благодаря таким мероприятиям возобновляется и растет здоровый, с ценным породным составом лес.

Хотелось бы отметить, что в текущем году была проведена масштабная работа по посадке ландшафтных культур на площади 22,1 га в количестве 11200 шт. Работы были проведены в рамках Всероссийской акции «Лес Победы», где принимали участие такие организации как «Лукойл», «Тианде», ФГУП «Рослесинфорг», «Автошинснаб», ведь это является немало важной частью проводимых лесохозяйственных мероприятий.

Стоит отметить, что в 2015 году проводились работы по лесопатологическому обследованию на общей площади 1071,3 га во всех лесничествах.

В рамках познавательной и просветительской деятельности проведено 18 экскурсий и 6 лекций участковыми лесничествами, что по сравнению с 2014 годом больше в 1,6 раза.

План работ по лесохозяйственным мероприятиям на 2015 г МКУ «Пермского городского лесничества» выполнен на 100 процентов.

Директор Л.Н.Шабанова

**План работ МКУ «Пермское городское лесничество» на 2015 г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (работ) | Единица измерения | ПЛАН на 2015 год | Итого выполнено нарастающим итогом за 2015 г**.** |
| **1.** | **Охрана лесов от пожаров** |  |  |  |
| 1.1.1. | Устройство минерализованных полос и содержание | км | **18,0** | 18,2 |
| 1.1.2. | Содержание минерализованных полос | км | **175,5** | 177,4 |
| 1.2. | Содержание в нормативном состоянии дорог противопожарного назначения | км | **157,5** | 157,5 |
| 1.3. | Ремонт пешеходных мостиков | шт. | **4** | 4 |
| 1.4. | Установка предупредительных аншлагов и щитов противопожарной тематики | шт | **62** | 72 |
| Ремонт аншлагов | шт | **50** | 75 |
| 1.5. | Подготовка дорожно-тропиночной сети всего, в том числе | км | **43,0** | 55,1 |
| экотропы | км | **20,0** | 23,6 |
| беговые дорожки (лыжные трассы) | км | **20,0** | 28,5 |
| конные тропы | км | **3,0** | 3,0 |
| 1.6. | Обустройство экологических троп | шт | **3** | 3 |
| 1.7.1. | Содержание мест отдыха, всего, в том числе: | шт | **128** | 128 |
| простые места отдыха | шт | **123** | 123 |
| комплексные места отдыха | шт | **5** | 5 |
| 1.7.2. | Оборудование мест отдыха | шт | **19** | 22 |
| простые места отдыха | шт | **17** | 20 |
| комплексные места отдыха | шт | **2** | 2 |
| 1.7.3. | Ремонт мест отдыха | шт | **43** | 70 |
| 1.8.1. | Ремонт квартальных столбов | шт | **143** | 175 |
| 1.8.2. | Замена квартальных столбов | шт | **61** | 65 |
| 1.8.3. | Установка квартальных столбов | шт | **60** | 67 |
| 1.9. | Расчистка квартальных просек | км | **66,6** | 76,1 |
| 1.10. | Содержание в нормативном состоянии противопожарных водоемов | шт | **10** | 10 |
| **2.** | **Охрана леса** |  |  |  |
| 2.1. | Охрана лесов от незаконных рубок и нарушений | га | **37965** | 37 965 |
| обходы, объезды, маршруты | км |  | 35 033,0 |
| 2.2. | Контроль очистки городских лесов от рассеянного мусора **(по договору с подрядчиком)** | га | **102,8** | 102,8 |
| 2.3. | Очистка лесов от захламленности и валежника (выбираемый корневой запас) | га | **189,00** | 228,9 |
| собрано | куб.м | **804,0** | 1 012,20 |
| 2.4. | Охрана (огораживание) муравейников | шт | **53** | 53 |
| 2.5. | Скашивание сорных трав | га | **3,41** | 5,41 |
| 2.6.1. | Установка шлагбаумов в 2015 году | шт | **5** | 5 |
| 2.6.2. | Ремонт шлагбаумов | шт | **12** | 14 |
| 2.6.3. | Оборудование временных преград | шт | **28** | 32 |
| 2.7. | Наличие и поддержание в нормативном состоянии гнездовий (изготовление /развешивание по необходимости) | шт | **200** | 204 |
| 2.8.1. | Изготовление и развешивание кормушек в 2015 году | шт | **49** | 102 |
| 2.8.2. | Содержание кормушек | шт | **200** | 224 |
| 2.9. | Подкормка птиц и животных (заготовка кормов) | кг | **50,0** | 92,0 |
| 2.10. | Контроль обработка лесопарковых зон городских лесов от клещей **(по договору с подрядчиком)** | га | **603,64** | 603,64 |
| 2.11. | Лесопатологическое обследование **(по договору с подрядчиком)** | га | **1 071,3** | 1 071,3 |
| 2.12. | Санитарная рубка **(по договору с подрядчиком)** | га |  | 0,0 |
| **3** | **Отвод и таксация** |  |  |  |
| 3.1. | Отвод под проходные рубки | га | **63,0** | 63,0 |
| куб.м | **3220,0** | 3 220,0 |
| 3.2. | Отвод под прореживание | га | **16,5** | 16,5 |
| куб.м | **600,0** | 600,0 |
| 3.3. | Отвод под прочистку | га | **23,7** | 23,7 |
| 3.4. | Отвод под выборочные санитарные рубки | га |  | 0,0 |
| куб.м |  | 0,0 |
| **4** | **Уход за лесами** |  |  |  |
| 4.1. | Прочистка | га | **14,5** | 14,5 |
| **5** | **Воспроизводство лесов и лесоразведение** |  |  |  |
| 5.1. | Посадка ландшафтных культур, с написанием проекта (2015 г.) | га | **11,0** | 11,0 |
| 5.2. | Подготовка почвы под ландшафтные культуры для посадки 2016г. | га | **2,2** | 2,2 |
| 5.3. | Уход за ландшафтными культурами | га | **25,0** | 25,0 |
| 5.4. | Посев семян хвойных пород в питомнике | кг | **4,0** | 4,0 |
| га | **0,06** | 0,06 |
| 5.5. | Контроль естественного лесовосстановления | га | **22,0** | 22,0 |
| **6** | **Текущая работа учреждения** |  |  |  |
| 6.1. | Участие в совещаниях | раз |  | 57 |
| 6.2. | Выезд по заявлениям и жалобам | раз |  | 158 |
| 6.3. | Беседы, консультации населения | раз |  | 570 |
| 6.4. | Выявлено незаконных рубок | раз |  | 29 |
| объем | куб.м |  | 688,268 |
| ущерб | руб. |  | 6 834 122,87 |
| 6.5. | Выявлено самовольный захват земли | раз |  | 28 |
| площадь | кв.м. |  | 54 576,00 |
| 6.6. | Прочие лесонарушения | раз |  | 92 |
| 6.7. | Обнаружено загораний | ед. |  | 4 |
| площадь | га |  | 0,49 |
| средняя площадь распространения одного возгорания | га |  | 0,1225 |
| ущерб | руб. |  | 0,00 |
| количество пожаров, потушенных в 1-е сутки | ед. |  | 4 |
| доля пожаров, потушенных в 1-е сутки | % |  | 100% |
| 6.8. | Обнаружение свалок мусора | шт |  | 30 |
| куб.м |  | 476,5 |
| 6.9. | Обнаружение складирования снега | шт |  | 3 |
| куб.м |  | 295,0 |
| 6.10. | Работы со СМИ | раз |  | 378 |
| 6.11. | Снятие рекламных плакатов | шт |  | 547 |
| 6.12. | Распространение листовок | шт |  | 1 162 |